
附件

算力态势感知自动化监测平台申报建设指南

一、建设目标
建设云南省算力态势感知自动化监测平台，实现全省算力资源的自动化采集、记录和报告，精准掌握全省算力发展态势，全面提升我省算力资源管理效能，有力支撑算力产业高质量发展，确保2026年12月底前高质量完成全省算力统一接入、常态化数据报送等目标任务，实现全省算力“一本账”和“一张图”。

二、建设任务
（一）推进算力自动化监测全域覆盖

构建统一的算力资源监测调度平台，实现对省内重点数据中心、云平台、算力节点、边缘节点、网络链路、存储资源、能耗指标等运行状态的动态感知，实现算力监测数据统一汇聚，再与中国算力平台对接。

（二）全面提升算力自动化监测能力

加快完善自有算力相关平台监测能力，推动与中国算力平台联调联试和对接验证。持续优化平台功能模块，聚焦数据自动采集、异常智能预警等能力升级，完善监测数据指标、采集方式、接口规范等，提升监测工作标准化水平。
（三）健全监测数据质量核查机制

严格落实数据报送责任，规范算力中心数字身份编码工作，于每季度结束后10个工作日内完整、准确提供算力监测数据，不得迟报、漏报。构建数据质量闭环管理体系，对异常数据及时溯源核查，完成补充说明与数据修正，并于每季度结束后30天内汇总分析全省监测工作进展。

（四）提升数据智能分析研判水平

加强对算力主体、规模、能耗、国产化等指标监测，构建多维度、全要素算力监测分析体系，提升数据深度挖掘能力。持续优化算力平台态势感知监测系统，升级自动化分析与可视化展示功能，深化智能分析模型研发应用，研判算力供需态势与发展趋势，为政策制定、行业管理和资源配置提供数据支撑与研判依据。

（五）深化监测成果赋能决策应用

依托监测数据及分析结果，动态优化本地算力供给结构，引导算力资源科学部署、高效应用。持续推进算力供需匹配体系建设，健全跨区域、跨平台算力资源协同对接机制。深化算力赋能中小企业创新发展，聚焦重点行业，提升算力普惠易用水平，充分释放算力数据要素价值。
（六）拓展算力产业发展支撑能力
在完成算力监测功能基础上，围绕算力资源匹配、算力产品供给、产学研金对接、词元出海应用等方面拓展功能板块，更好地服务全省算力产业高质量发展。此能力将作为评价平台效益的参考依据。
三、申报主体

本次申报单位须为具有独立法人资格的企业，具备云平台建设、算力可持续经营、数据中心运维、网络数据安全等服务能力，可为平台建设提供持续资金保障，具有本地化独立产权数据中心。申报单位可独立申报，也可由1家单位牵头，联合基础电信运营商、科研院所、高校、数据中心服务商等企事业单位共同申报，联合申报单位不超过4家。
四、申报条件

申报单位（即牵头企业）应具备以下条件：
（一）具备算力相关平台合规运营资质

申报单位须持有在有效期内的增值电信业务经营许可证（许可范围含互联网数据中心业务），具备合规开展云服务、数据运营业务的法定资质。

（二）具备较好的本地化服务能力

申报单位应在云南省内具有稳定技术团队、运维团队和项目实施团队，能够为项目建设、运行维护、系统安全和应急响应提供长期本地化支撑和7x24小时运行监测服务，同时须具备ITSS信息技术服务运行维护标准认证证书。
（三）具备算力资源接入和数据汇聚能力

申报单位须具备云平台、数据中心、算力资源池、云管平台、监测系统对接集成的技术实施基本条件；优先支持多运营商多线网络链路接入数据中心条件的单位，能够提供不区分网络接入的普适化服务，保障算力监测数据实时传输、高效汇聚；优先支持具有中型及以上高标准数据中心的运营主体。

（四）具备安全可信和合规管理能力

申报单位须具备完备的网络安全、数据安全、系统安全及运行安全综合保障能力，须持有CCRC信息安全服务资质，保障算力监测数据安全可控、安全可信。
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填 报 须 知

一、申报单位应仔细阅读《算力态势感知自动化监测平台申报建设指南》的有关说明，如实、详细地填写每一部分内容。

二、除另有说明外，申报表中栏目不得空缺。申报表要求提供证明材料处，请补充附件。

三、申报单位应对报送的全部资料真实性负责，对能否按计划完成所有建设任务作出有效承诺，并签署承诺声明（见“承诺书”模板）。
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	电话
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	邮箱
	

	核心资质情况
	□具有本地化独立产权数据中心
□增值电信业务经营许可证

□CCRC信息安全服务资质安全运维认证证书（  级）

□ITSS信息技术服务运行维护标准认证证书（  级）

□多线网络链路（□电信  □移动  □联通  □广电）

□其他：

	联合申报单位
	单位名称
	单位性质
	组织机构代码/三证合一码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	牵头单位简介
	包括成立时间、主营业务、主要产品、技术实力、发展历程等基本情况，以及公司业绩情况（本部分内容不超过1000字）。

	联合申报的企业或机构简介
	（重点突出联合申报企业或机构在申报方向的特色、优势等，不超过1000字）



	二、方案基本信息

	数据中心资源
	已有数据中心资源情况（不超过100字）

	网络链路资源
	□电信  □移动  □联通  □广电

（请说明网络带宽及覆盖范围）

	建设方案概述
	包括适用范围/预期用途、现有基础和相关进展，2026年12月底前预期达到的技术支撑服务水平等情况（不超过1000字）

	真实性承诺
	我单位申报的所有材料，均真实、完整，如有不实，愿承担相应的责任。

                负责人签字（章）：

                            公章：

                                年   月   日


建设方案
（模板）
一、建设内容
明确算力态势感知自动化监测平台的适用范围/预期提供的功能和服务，描述其适用的应用场景；说明预期与其组合使用的系统或平台（如适用）；目标用户群体的信息。

二、技术方案

技术方案内容包含算力自动化监测全域覆盖、算力自动化监测能力提升、监测数据质量核查、数据智能分析研判、监测成果赋能决策应用、持续完善平台业务功能体系等六项内容，方案要架构科学、覆盖范围全面、业务路径清晰、功能完善。

三、效益分析

（一）社会效益

结合监测功能模块，介绍平台对于行业监管、产业布局、规划决策等方面效益。
（二）经济效益

结合拓展功能模块，介绍平台对于算力供需撮合、生态培育、词元出海等方面效益。
四、实施及服务保障能力
（一）现有基础能力
介绍现有数据中心规模、多运营商多线网络链路接入等情况。
（二）项目实施方案
介绍建设时间进度、阶段性任务等。
（三）组织保障机制

介绍服务保障方案及运维保障等情况。
五、商务能力
（一）企业资质
单位注册资本金情况、ITSS信息技术服务运行维护、CCRC信息安全服务、管理体系认证资质等。
（二）人员资质
负责人资质及工作经验。

项目团队规模、人员资质情况等。

（三）项目经验
提供包括但不限于云平台建设、省级重大信息化项目等案例。

申报单位相关证明材料
1. 营业执照复印件；

2. 财务相关资料：提供2025年度经审计的财务报告，提供2025年1月至今任意一个月的纳税证明材料、社会保险费缴纳证明。

3. 核心资质证明材料：增值电信业务经营许可证、CCRC信息安全服务资质安全运维认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准认证证书，多线网络链路接入可提供合同、协议等其他证明材料。

4. 其他资质证明材料：管理体系认证证书，如质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等证明材料。

5. 类似项目服务经验：承建过云平台、自建云平台、省级重大信息化项目、大中小各类企业的云资源、云平台等服务项目的相关证明材料。（可提供项目合同及验收报告）。

6. 如联合体申报，需牵头单位和联合单位加盖各方单位公章。

承诺书

根据《云南省工业和信息化厅、云南省通信管理局关于组织开展算力态势感知自动化监测平台申报建设工作的通知》要求，我单位提交了建设申请。

现就有关情况承诺如下：

1. 我单位对所报送的全部资料真实性负责，保证所报送平台符合国家有关法律法规及相关产业政策要求。

2. 我单位所报送的平台符合国家保密规定，未涉及国家秘密、个人隐私和其他敏感信息。

3. 相关材料中的文字和图片已经由我单位审核，确认无误。

我单位对违反上述承诺导致的后果承担全部法律责任。

我单位将根据工作方案要求，增强大局意识，切实承担主体责任，在任务实施期间认真组织、重点推进、加强保障，全力完成重点任务攻关，力求达到或超过预期目标。

联系人：

联系电话：

                    法定代表人：（签字）

                单位（单位盖章）

                              2026年  月   日     


